## Slide 1: La ECF y la planificación estratégica
La Secretaría de la CIPF:
Con el apoyo financiero del Proyecto 401 del FANFC
Capacitación para facilitadores de evaluación de la capacidad fitosanitaria (ECF)

## Slide 2: El ciclo del proyecto
Identificación
Planificación
Implementación
Seguimiento y evaluación

## Slide 3: PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Evaluación de las necesidades
Análisis de las partes interesadas
Identificación del problema
Planificación estratégica
Análisis del problema (causa y efecto)
Análisis SWOT
Marco lógico
Planificación de la acción
Priorización de acciones
Elaboración del plan de trabajo
Movilización de recursos

## Slide 4: Análisis de las partes interesadas
Tipo de participación Etapa del ciclo | Informar | Consultar | Asociación | Control
Identificación |  |  | Donante, unidades técnicas | 
Planificación | Partes interesadas externas | Partes interesadas secundarias |  | 
Implementación | Donantes | Partes interesadas externas | Donantes, partes interesadas secundarias, partes interesadas primarias | Líderes de proyecto
Seguimiento y Evaluación | Donantes | Partes interesadas secundarias | Líderes del proyecto, partes interesadas secundarias, partes interesadas primarias | Consultores externos

## Slide 5: Evaluación de las necesidades/situación o análisis de lagunas
Cuestionarios
Encuestas
Grupos de enfoque
Consultas formales
Evaluaciones de consultores externos
Herramientas/métodos de evaluación
Métodos integrados
…

## Slide 6: Análisis del problema (causa y efecto)
Causa secundaria | Causa principal | Debilidad | Principal consecuencia | Consecuencia secundaria
 |  | Hay un problema de recursos humanos para la certificación de exportaciones en XYZ | Demora en la expedición de certificados fitosanitarios | Aumento de quejas de los exportadores

## Slide 7: SWOT
Fortalezas | Debilidades | Oportunidades | Amenazas | Acciones
Hay una estrategia de desarrollo de las exportaciones | Hay un problema de recursos humanos para la certificación de exportaciones en XYZ | Hay disponibles recursos de la inversión del sector privado | El apoyo del sector privado carece de entusiasmo porque no confían en los servicios prestados por la ONPF | 

## Slide 8: Marco lógico
Cadena de resultados |  | Indicadores | Medios de verificación | Supuestos y/o riesgos
Meta | Recursos vegetales nacionales protegidos |  |  | 
Propósito u objetivo | Un sistema fitosanitario integrado mejorado |  |  | 
Productos o resultados previstos | 1. 2. 3. 4. |  |  | 
Actividades | 1.1 2.1 3.1 4.1 |  |  | 

## Slide 9: PLAN DE TRABAJO
Productos | Actividades | Actividades secundarias | Costos | Entidad responsable | Fecha límite
Producto 1 | 1.1 | 1.1.1 |  |  | 
 | 1.2 ... | 1.2.1 … |  |  | 
Producto 2 | 2.1 | 2.1 |  |  | 
Producto 3 | 3.1 | 3.1 |  |  | 
Producto 4 | 4.1 | 4.1 |  |  |